附件3

汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√□

项目名称      农村公路养护

项目单位           汨罗市农村公路管理所

主管部门           汨罗市交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2018 年7 月  7 日

汨罗市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 杨 滔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 5238620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 全市农村公路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2017年 1 月起至 2017 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 488 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 488 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 626 |  |  |  | 结余（万元） |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 县（市）财政 |  | 488 |  |  | 县（市）财政 |  |  | 488 |  | 县（市）财政 |  |  |  |  | 488 |  |  |  | 县（市）财政 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 138 |  |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 付城富线大修（安保） |  |  |  |  | 304,212.00 |  | JZ-11-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付楚塘垸大修（安保） |  |  |  |  | 297,214.80 |  | JZ-11-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款（罗江镇天井村） |  |  |  |  | 71,600.00 |  | JZ-11-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付梅仁线水毁工程款 |  |  |  |  | 159,990.00 |  | JZ-11-0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付桃林寺镇工程款 |  |  |  |  | 300,000.00 |  | JZ-12-0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工程款 |  |  |  |  | 96,030.00 |  | JZ-12-0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付安保工程款（智八线） |  |  |  |  | 229,029.00 |  | JZ-12-0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款 |  |  |  |  | 2,655,536.99 |  | JZ-12-0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付弼时镇清溪村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-01-0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付白水镇大塘村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-01-0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇万家村工程款 |  |  |  |  | 30,000.00 |  | JZ-01-0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付桃林寺镇亦仁村工程款 |  |  |  |  | 150,000.00 |  | JZ-01-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付白塘镇移风村工程款 |  |  |  |  | 150,000.00 |  | JZ-01-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付挡土墙工程款 |  |  |  |  | 94,913.00 |  | JZ-01-0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大荆镇乌龙村工程款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-01-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付挡土墙工程款 |  |  |  |  | 99,425.00 |  | JZ-01-0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款 |  |  |  |  | 15,060.00 |  | JZ-01-0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付挡土墙工程款 |  |  |  |  | 97,766.00 |  | JZ-01-0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付古培镇喻家村工程款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-01-0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付冷补料款 |  |  |  |  | 18,000.00 |  | JZ-01-0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付弼时镇坪华村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-01-0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付冷补料运费 |  |  |  |  | 2,750.00 |  | JZ-01-0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付归义镇双塘社区 |  |  |  |  | 15,000.00 |  | JZ-03-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇松阳村工程款 |  |  |  |  | 50,000.00 |  | JZ-03-0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 川山坪镇达仁村工程款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-03-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付新市镇新利村工程款 |  |  |  |  | 30,000.00 |  | JZ-03-0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付弼时镇大龙村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-03-0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养工程款 |  |  |  |  | 69,000.00 |  | JZ-03-0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养费 |  |  |  |  | 3,000.00 |  | JZ-06-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付破碎板维修款 |  |  |  |  | 44,490.00 |  | JZ-06-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山破碎板款 |  |  |  |  | 96,525.00 |  | JZ-06-0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付弼时镇玉池村水毁工程款 |  |  |  |  | 30,000.00 |  | JZ-06-0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付古培镇万福村水毁工程款 |  |  |  |  | 30,000.00 |  | JZ-06-0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付白塘政府工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-06-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付除草费 |  |  |  |  | 84,180.00 |  | JZ-06-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款 |  |  |  |  | 97,355.00 |  | JZ-09-0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养工程款（水毁） |  |  |  |  | 33,169.00 |  | JZ-09-0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养工程款（水毁） |  |  |  |  | 23,560.00 |  | JZ-09-0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养工程款 |  |  |  |  | 89,445.00 |  | JZ-09-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养款 |  |  |  |  | 68,243.00 |  | JZ-09-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养款 |  |  |  |  | 76,560.00 |  | JZ-09-0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养款 |  |  |  |  | 56,765.00 |  | JZ-09-0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁款 |  |  |  |  | 71,621.00 |  | JZ-09-0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付古培镇工程补助款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-10-0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大荆镇工程补助款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-10-0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付桃林寺镇亦仁村补助款 |  |  |  |  | 30,000.00 |  | JZ-11-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付三江镇花桥村补助款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-12-0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇清泉村补助款 |  |  |  |  | 50,000.00 |  | JZ-12-0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付桃林寺镇玉林村 |  |  |  |  | 30,000.00 |  | JZ-12-0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工程款 |  |  |  |  | 66,620.00 |  | JZ-12-0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工程款 |  |  |  |  | 22,267.00 |  | JZ-12-0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付除草费 |  |  |  |  | 84,900.00 |  | JZ-12-0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付换板工程款 |  |  |  |  | 42,495.00 |  | JZ-12-0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 626万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |
|  | 1、大中修 2、小修保养 3、水毁 4、涵洞接长或重建 5、绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 大中修 |  |  |  |  |  | 255万元 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小修保养 |  |  |  |  |  | 129.7万元元元 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涵洞接长或重建 |  |  |  |  |  | 20万元 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水 毁 |  |  |  |  |  | 58.3万元 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿 化 |  |  |  |  |  | 93万元 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 以上项目全部质量按要求完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2017年12月底全部完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 大中修150元/平方、绿化20万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 先预算后公开采购，节约为原则，节约各项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 为全市人民出行保畅通，为交通树形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 为民服务，受到了全市人民的大力支持和表扬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张 超 |  |  | 所 长 |  |  |  |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨 滔 |  |  | 副所长 |  |  |  |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孟方明 |  |  | 副所长 |  |  |  |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 如期完成年初下达任务，达到预期效果，绩效考评为优秀。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见：按任务目标执行，资金使用做到专款专用。 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                         联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 汨罗市农村公路管理所主要负责汨罗市内的农村公路养护工作 （二）项目资金使用及管理情况 农村公路养护资金主要用于农村公路养护及维修，实行专款专用制度。 （三）项目组织实施情况 1、严格按照招标文件规定的格式和内容，根据工程的实际情况，围绕重点工程项目，统筹安排，突出关键工序和特殊工序。 2、遵循招标文件各项条款要求，严格按照设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织实施，确保工程质量合格。 （四）综合评价情况及评价结论 2017年农村公路养护工作已全面完工，实施情况良好，完成情况全部按招标文件规定进行，指标基本达标。 （五）项目主要绩效情况分析 农村公路的实施主要缺乏公路技术人员，尤其是面对大量的农村公路建设更显得捉襟见肘。此外，施工队伍机械设备的落后和缺乏都使得建设质量经受考验。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 我市发展农村公路的主要做法是：政府主导，群众主体：发扬明主，统筹发展，为民造福。 税费改革后，农村公路建设资金主要靠自筹。农村公路的建设和管理全部靠交通部门负责，由于基层工程技术及管理能力薄弱，使农村公路建设管理往往不能按要求实施，加上经济发展不平衡，资金到位率差，是农村公路管理方面出现一些问题，影响工程质量。 农村公路管理所